Sprint Review

**Team**: *Cashcord* **Project:** *NBB*

**Sprint**: sprint*4* **Sprint periode**: van  *22-May-23* tot *05-Juni-23*

|  |  |
| --- | --- |
| Datum review | *22-May-23* |
| Participanten | Kobe (sprint master) , Lukas (notulist) & Aaraf |

**Realisaties**:

* Functionaliteit
  + Tool
* Presentatie voorbereiden
* Kleine zaken in orde brengen (links, knoppen etc.°

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Meer gewerkt (intensiever) | API key |  |
| Sprint gehaald met 1 persoon minder | Iedereen is meer mee in het verhaal aan het geraken |  |
| Back-end grote voruitgang | Taal: nederlands (bijna in orde) |  |
| Contact genomen met Milan (rond API) | Communicatie rond afwezighheid:   * Code niet gestuurd * Tijdig geïnformeerd |  |
| Verdeling taken |  |  |
| Iedereen zelfde versie, gelijk lopend |  |  |
| Git |  |  |
| Problemen op tafel “gooien” (een kleine maar goed gekomen frustratie) |  |  |

**Acties**:

* Milan nogmaals contacteren
* JSON file (als API niet werkt)
* Tool tot werken brengen

**Agendapunten**:

 Datum 22-05-2023 – 05-06-2023

* Back-end afwerken
  + tool
* API key
  + Communicatie met Milan (extern)
  + JSON file opstellen indien API niet in orde komt
* Presentatie voorbereiden
* Kleine zaken nakijken/afwerken
* Eind test (werkt alles)

 Datum 22-05-2023

We waren niet voltallig, 1 afwezig door ziekte en gecommuniceerd en 1 persoon die al weken niet meer naar school komt. Grote sprong genomen in het project en zijn halverwege in de back-end en bijna rond met het gehele project.

De API moet nog in orde komen, we zijn er mee bezig. We weten waar ongeveer het probleem ligt en gaan verder contact opnemen met Milan.

**Sprint geslaagd?**

**Ja**