Sprint Review

**Team**: cashcord**Project:** *NNB*

**Sprint**: *sprint2* **Sprint periode**: van  *13-Mar-23* tot *27-Mar-23*

|  |  |
| --- | --- |
| Datum review | *27-Mar-23* |
| Participanten | Aanwezigheid: Aaraf, Luka, Kobe, Vincent, Inash |

**Realisaties**:

Wireframes afmaken

* Sprint niet gehaald
* Front-end bezig
* Actie-punten van vorige keer opgelost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Communicatie |  | Git-problemen oplossen ,waardoor het wat tijd in beslag had genomen |
|  |  | Achterstand met de resterende groepen |
|  |  | De sprint niet gehaald |
|  |  |  |

**Acties**:

* Meer stories aanmaken
* De oplossing opschrijven van de git
* Mail sturen naar Dimitri Sturm voor de api en de lector in cc zetten